„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ” гр. Смолян

ТП „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД”

п.к. 4230 гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 25

тел. 0331/63041, факс 0331/69016

e-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com, ЕИК 2016195800072

УТВЪРДИЛ,

ИНЖ. ТОДОР ВАСИЛЕВ

Директор на ТП „ДГС – Асеновград”

### Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЕКТ „кз-2025 год.“

С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

„Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”

Изготвил: ………………….                                            Съгласувал за законосъобразност: ……………

Инж. Цветелина Колева                                                Недялка Георгиева

лесничей  в ТП „ДГС – Асеновград“                                              юрисконсулт на ТП „ДГС – Асеновград“

гр. Асеновград, 2025 година

# СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията

- Копие от  заповед на директора на ТП „ДГС – Асеновград“;

- Спецификация;

- Технологични планове и скици;

- Условия за  участие в открития конкурс;

- Заявление за участие – образец (Приложение № 1);

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а”-„з”, от Наредбата по образец (Приложение № 2);

- Декларация за техническите и квалификационни изисквания по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „и” по образец (Приложение № 3);

- Декларация за участие на подизпълнители по образец (Приложение № 4);

- Декларация от подизпълнител (Приложение № 4А);

- Предлагана цена – Ценово предложение – образец (Приложение № 5);

- Проект  на  договор – образец (Приложение № 6);

- Техническо задание (Приложение № 7).

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, гр. Смолян

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД”

п.к. 4230 гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 25

тел. 0331/63041, факс 0331/69016

e-mail: dgsasenovgrad@ucdp-smolian.com, ЕИК 2016195800072

З А П О В Е Д

№ З-05-49/16.01.2025 г.

гр. Асеновград

Съгласно Заповед № З-01-861/23.12.2024 г. на Директора на ЮЦДП – Смолян и на основание чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 9 и т. 10 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с одобрена спецификация,

Н А Р Е Ж Д А М:

І.1. Да се проведе открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“ с предмет на дейност: „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”, както следва:

| Отдел, подотдел | Площ, дка | Един. мярка | Количество | Ед. цена на мярка | Обща стойност к.3*к.4 | Срок за изпълнение (от дата до дата) | необходима техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лв./мярка | лв. /без ДДС/ |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на тригодишни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция :Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 1,08 | 10,65 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 1,08 | 8,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 17,54 | 172,94 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 16,77 | 129,63 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 8,79 | 86,67 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 8,79 | 67,95 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 68,98 | 680,14 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 65,98 | 510,03 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко І | 6,500 |  | 70,36 |  | 1666,36 |  |  |
| ІІ. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на четиригодишни иглолистни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция :Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 1,19 | 2,17 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 1,19 | 3,24 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 1,30 | 3,20 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 1,34 | 5,03 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 1,45 | 1,80 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 20,30 | 36,95 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 20,30 | 55,22 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 22,29 | 54,83 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 23,00 | 86,25 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 24,77 | 30,71 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 8,79 | 16,00 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 8,79 | 23,91 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 8,79 | 21,62 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 8,79 | 32,96 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 8,79 | 10,90 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 65,98 | 120,08 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 65,95 | 179,38 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 72,45 | 178,23 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 74,76 | 280,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 80,55 | 99,88 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ІІ | 5,000 |  | 47,960 |  | 1242,710 |  |  |
| ІІІ. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на петгодишни иглолистни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция:Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 1,19 | 13,70 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 1,18 | 1,36 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция:Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 20,30 | 233,65 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 20,30 | 23,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 8,79 | 101,17 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 8,79 | 10,11 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 65,98 | 759,43 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 65,98 | 75,88 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ІІІ | 5,000 |  | 50,640 |  | 1218,650 |  |  |
| Всичко ПК | 16,500 |  |  |  | 4127,720 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Залесяване на 5 дка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция:Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 1,19 | 15,83 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция:Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 18,45 | 245,39 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 8,79 | 116,91 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 59,98 | 797,73 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ЗК | 5,000 |  |  |  | 1175,860 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ - |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 41,68 | 554,34 | 15.05-15.06.25г. |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 41,68 | 554,34 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 152 д | 5 | дка | 1 | 126,57 | 126,57 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Поставяне на предпазни опаковки чърху връхните леторасли на фиданки, за защита от дивечови повреди |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 1000 бр | 1,33 | 440,54 | 585,92 | 01.10-31.10.25г. |  |
| І.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ - |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 с | 4,000 | 100 бр | 10,64 | 43,58 | 463,69 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | 100 бр | 15,96 | 41,68 | 665,21 | 15.05-15.06.25г. |  |
| ІІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 с | 4,000 | 100 бр | 10,64 | 43,58 | 463,69 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | 100 бр | 15,96 | 41,64 | 664,54 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 151 с | 4,000 | дка | 0,50 | 132,32 | 66,16 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | дка | 1,00 | 126,57 | 126,57 | 01.10-31.10.25г. |  |
| ІІІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 л | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 48,67 | 258,92 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 2п | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 48,67 | 388,39 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 45,77 | 365,24 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 47,23 | 251,26 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 41,68 | 110,87 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | 100 бр | 4,52 | 41,68 | 188,48 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 289 г | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 50,88 | 135,34 | 15.05-30.06.25г. |  |
| ІV.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 л | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 48,67 | 258,92 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2п | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 48,67 | 388,39 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 45,77 | 365,24 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 47,23 | 251,26 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 41,68 | 110,87 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | 100 бр | 4,52 | 41,68 | 188,48 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 г | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 50,88 | 135,34 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 289 г | 1,000 | дка | 0,50 | 154,52 | 77,26 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2 л | 2,000 | дка | 0,50 | 147,80 | 73,90 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2п | 3,000 | дка | 0,50 | 147,80 | 73,90 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | дка | 0,50 | 138,98 | 69,49 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | дка | 0,50 | 143,42 | 71,71 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | дка | 0,50 | 126,58 | 63,29 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | дка | 0,50 | 126,58 | 63,29 | 01.10-31.10.25г. |  |
| V.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 7,000 | 100 бр | 18,62 | 41,68 | 776,08 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 ц | 2,000 | 100 бр | 13,30 | 37,89 | 503,94 | 15.05-30.06.2 5г. |  |
| VІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 7,000 | дка | 1,40 | 126,57 | 177,20 | 01.10-31.10.25г. | сърп |
| 156 ц | 2,000 | дка | 0,40 | 115,08 | 46,03 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Всичко ОК | 75,40 |  | 193,73 |  | 9664,12 |  |  |
| Всичко за иглолистни |  |  |  |  | 14967,70 | 15.03-31.10.2025 год. |  |
| Отдел, подотдел | Площ, дка | Един. мярка | Количество | Ед. цена на мярка | Обща стойност к.3*к.4 | Срок за изпълнение (от дата до дата) | необходима техника |
|  |  |  |  | лв./мярка | лв. /без ДДС/ |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на семенищни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| Направа на площадки за попълване с ръчни инструменти |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 48,64 | 213,53 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 47,37 | 863,08 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 1,04 | 4,57 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 1,01 | 18,40 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 14,74 | 64,71 | 15.02-15.04.25г. | свредел |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 14,35 | 261,46 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 8,79 | 38,59 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 8,79 | 160,15 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 57,97 | 254,49 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 56,46 | 1028,70 | 15.02-15.04.25г. |  |
| ОБЩО ПК лдб: | 4,500 |  | 113,05 |  | 2907,68 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| І .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане |  |  |  |  |  |  |  |
| Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадки |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 383 с | 5 | чдни | 5,00 | 119,09 | 595,45 | 15.05-15.06.25г. | тример/ |
| 388 3 | 1,6 | чдни | 2,00 | 116,00 | 232,00 | 15.05-15.06.25г. | храсторез |
| Разходи за ГСМ за тример/храсторез |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | дка | 5,00 | 4,27 | 21,35 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | дка | 1,60 | 4,27 | 6,83 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | 100 бр | 25,00 | 31,86 | 796,50 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | 100 бр | 8,00 | 38,02 | 304,16 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Поливане на семенни фиданки при необходимост с норма 10 л.на 1 бр.фиданка при необходимост |  |  |  |  |  |  | цистерна |
| 383 с | 5 | 1000 бр | 2,50 | 63,42 | 158,55 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | 1000 бр | 0,80 | 126,09 | 100,87 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Превоз на съд с вместимост на вода 200 л. при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | км | 52,00 | 3,70 | 192,40 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | км | 46,00 | 3,70 | 170,20 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Превоз на вода при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | км | 130,00 | 3,70 | 481,00 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | км | 80,00 | 3,70 | 296,00 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Всичко І-во отгл.лдб. к-ра | 6,600 |  | 357,900 |  | 3355,310 |  |  |
| ІІ .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане |  |  |  |  |  |  |  |
| Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадки |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 383 с | 5,000 | чдни | 5,00 | 119,09 | 595,45 | 01.10-30.10.25г. | тример/ |
| 388 3 | 1,600 | чдни | 2,00 | 116,00 | 232,00 | 01.10-30.10.25г. | храсторез |
| Разходи за ГСМ за тример/храсторез |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | дка | 5,00 | 4,27 | 21,35 | 01.10-30.10.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | дка | 1,60 | 4,27 | 6,83 | 01.10-30.10.25г. |  |
| Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | 100 бр | 25,00 | 31,86 | 796,50 | 01.10-30.10.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | 100 бр | 8,00 | 38,02 | 304,16 | 01.10-30.10.25г. |  |
| Поливане на семенни фиданки при необходимост с норма 10 л.на 1 бр.фиданка при необходимост |  |  |  |  |  |  | цистерна |
| 383 с | 5,000 | 1000 бр | 2,50 | 63,42 | 158,55 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | 1000 бр | 0,80 | 126,09 | 100,87 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Превоз на съд с вместимост на вода 200 л. при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | км | 52,00 | 3,70 | 192,40 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | км | 46,00 | 3,70 | 170,20 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Превоз на вода при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | км | 130,00 | 3,70 | 481,00 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | км | 80,00 | 3,70 | 296,00 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Всичко ІІ-ро отгл.лдб. к-ра | 6,600 |  | 357,900 |  | 3355,310 |  |  |
| всичко отглеждане | 13,200 |  |  |  | 6710,620 |  |  |
| всичко за семенни |  |  |  |  | 9618,30 | 15.02-30.10.2025 год. |  |
| Всичко за обекта |  |  |  |  | 24586,00 | 15.02-31.10.2025 год. |  |

2. Откритият конкурс да се проведе на 04.02.2025 г. от 09:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград” с адрес: гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 25.

3. Условия за допускане на участниците до участие в процедурата:

3.1. Право на участие в открития конкурс има всяко заинтересовано физическо, юридическо лице (търговец) и /или едноличен търговец, което отговаря на следните условия:

3.1.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите (ЗГ) и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”, съгласно чл. 235 от ЗГ;

3.1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

3.1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

3.1.4. Да не е в производство по ликвидация;

3.1.5. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Асеновград”;

3.1.6.  Да не е сключил договор с лице по чл. 86 от ЗПК;

3.1.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

3.1.8. Да няма парични задължения към държавата и „Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

3.1.9. Да няма непогасени парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян“ и териториалните му поделения;

3.1.10. Да е запознат с възможността за извършване на оглед на обекта и да се е запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности  предмет на конкурса;

3.1.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;

3.1.12. Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия;

3.1.13. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта;

3.1.14. Да разполага с минимални технически и квалификационни възможности за изпълнение на дейностите, както следва:

- 3.1.14.1. Минимални изисквания за технически възможности:

- Моторен свредел с диаметър 10-12 см;

- Сърп;

- Цистерна;

- Моторен храсторез.

- Изискуемата техника, трябва да е технически изправна, според изискванията на българското законодателство.

- 3.1.14.2. Минимални изисквания за квалификационни възможности:

- назначено на трудов договор 1 (едно) лице – лицензиран лесовъд регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”

- Не се прилага, когато едноличният търговец или член на управителния орган на дружеството, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите е лесовъд регистриран за дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване”

- назначени на трудов договор 7 (седем) броя работници за извършване на лесокултурни дейности, от които 1 (едно) лице притежаващо документ за  правоспособност за управление на изискуемата техника.

- Условията за участие в открития конкурс, посочени в предходните точки – т. 3.1.2, 3.1.5 и 3.1.7, се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава  – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран, а по 3.1.2 и 3.1.7 – за лицата по чл. 18, ал. 4 от Наредбата.

4. Документи, доказващи техническите и квалификационни възможности за изпълнение на услугата:

4.1. Документи доказващи технически възможности:

- копия договори за покупко-продажба, за наем, за лизинг, или други счетоводни документи (фактури, извлечения от счетоводни сметки и др.), които доказват, че участникът разполага с изискуемата техника.

- копия на документи за регистрация по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ЗРКЗГТ) и копия на документи за преминал технически преглед, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи по ЗРКЗГТ на  изискуемата техника, подлежаща на преглед.

- 4.2. Документи доказващи квалификационни възможности:

      - Актуална справка от НАП със срок на издаване до 1 месец преди датата на провеждане на процедурата, за регистрирани трудови договори:

- - на 1 (едно) лице – лицензиран лесовъд регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване” (освен когато едноличният търговец или член на управителния орган на дружеството, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите е лесовъд регистриран за дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване”)

- - на минимален брой работници – 7 (седем) броя за извършване на лесокултурни дейности, от които 1 (едно) лице притежаващо документ за правоспособност за управление на Изискуемата техника.

      - заверени от участника копия на документите за правоспособност на лицето, което ще извършва операциите с изискуемата техника– свидетелство за правоспособност за работа или еквивалентен документ;

- Документите, доказващи техническите и квалификационните възможности за изпълнение на услугата се представят от участника избран за изпълнител в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.

5. Възложителят допуска наемане на подизпълнители от спечелилия конкурса участник. В случай, че участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, то следва да отрази това обстоятелство в офертата си.

В тези случаи подизпълнителят следва да отговаря на изискванията за лично състояние, предвидени за допускане до участие в процедурата. Участникът и посочените от него подизпълнители следва да отговарят заедно на техническите и квалификационните изисквания за извършване на дейността, каквито са посочени в настоящата заповед.

6. Определям гаранция за участие в открития конкурс при условията на чл. 9а, ал. 2 от Наредбата в размер на 1229,30 лв. (хиляда двеста двадесет и девет лева и тридесет стотинки), същата се внася само по банков път по банкова сметка на ТП „ДГС – Асеновград” – IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00, BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД, с краен срок на постъпване по сметката на стопанството до 16:00 часа на 03.02.2025 г.

7. Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл. 9а, ал. 5, т. 3 от Наредбата и е в размер на 5 % (пет на сто) от достигнатата при провеждане на конкурса цена за обекта, която следва да бъде внесена, респ. представена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника, определен за спечелил конкурса в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.

Гаранцията за изпълнение, представена във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград”: IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00  BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД.

Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение (разликата му се възстановява).

Когато участник, определен за спечелил конкурса избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС – Асеновград”, да има срок на валидност не по-кратък от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП „ДГС –Асеновград”. В банковото бордеро или банковата гаранция се посочва № на обекта и вида на процедурата.

Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава в срок от 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, като при неспазване на посочения срок, Възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочване.

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

8. Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа с краен срок 03.02.2025 г., включително. Огледът се извършва в присъствие на представител от ТП „ДГС – Асеновград”.

9. Необходими документи за участие:

За да бъдат допуснати до участие в открития конкурс, участниците трябва да депозират в деловодството на ТП „ДГС – Асеновград” запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат следните документи:

9.1. Заявление за участие по образец (Приложение № 1), в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”, и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява  с условията за провеждане на конкурса – представя се в оригинал;

9.2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а”-„з”, от Наредбата по образец (Приложение № 2) – представя се в оригинал;

Декларацията се подписва от лицата, изброени в чл. 18, ал. 3 от Наредбата.

Декларацията не се подписва от упълномощено лице.

9.3. Декларация, че участникът отговаря на техническите и квалификационни изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „и” по образец (Приложение № 3) – представя се в оригинал;

9.4. Декларация за участие на подизпълнители по образец (Приложение № 4). Декларацията се подава и в случай, че участникът не предвижда подизпълнители, при което отразява в декларацията това обстоятелство – представя се в оригинал;

9.4.1. При участие на подизпълнител се подава декларация от подизпълнител (Приложение № 4А);

9.5. Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато документите са попълнени  от упълномощено от участника лице – оригинал или заверено от участника копие;

9.6. Плик „Ценово предложение”, със съдържащо се в него „Ценово предложение” по образец (Приложение № 5).

10. Офертите следва да бъдат съобразени с одобрената от Директора на ЮЦДП, Смолян, спецификация за обект „КЗ-2025 ГОД.“  с предмет на дейност: "Попълване, залесяване и отглеждане“ на култури“ , в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”,  при обща начална цена за извършване на услугата, над която участниците не могат да правят валидни предложения, в размер на – 24586,00 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и шест лева и 00 стотинки) без ДДС.

11. Определям краен срок за изпълнение на възложената дейност в обект „КЗ-2025 год.“  до 31.10.2025 год.

При възникнала необходимост  (метеорологични или други обективни условия) срокът на изпълнение на някои от операциите може да бъде променен.

12. Определям срок до 16:00 часа на 03.02.2025 г. за подаване на оферти от участници, които желаят да участват в открития конкурс.

13. Документацията за участие в процедурата може да се изтегли без заплащане от интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Смолян на адрес: www.ucdp-smolian.com.

Документацията може да се получи и от деловодството на ТП „ДГС – Асеновград” всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 часа на 03.02.2025 г., срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 5,00 (пет) лева без  ДДС. Документацията може да бъде заплатена по избор на участника в касата на ТП „ДГС – Асеновград” или по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград” – IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00  BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД. При постъпило писмено искане от заинтересованото лице, Възложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането.

ІІ. Срок на валидност на ценовите предложения (офертите) – не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

IІІ. Критерий за класиране на офертите за оценка на офертите на основание чл. 15а, ал. 1, т. 1 – е НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА.

IV. Договор за възлагане на услугата ще бъде сключен с участника, определен за изпълнител.

V. Определям лице за контакт и предоставяне на информация по провеждане на конкурса: инж. Цветелина Колева – лесничей – тел.: 0887215554.

VІ. Упълномощавам служителя на длъжност „деловодител, човешки ресурси” при ТП „ДГС – Асеновград” или при отсъствието му – неговия заместник, да приема подадените от участниците документи за участие в конкурса и издаде документ, на който е отбелязан входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от участника, и да води надлежен Регистър на постъпилите оферти.

VІI.	Утвърждавам, документация за провеждане на открития конкурс за обект „КЗ-2025 год.“ с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури в района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“, която е неразделна част от настоящата заповед.

VIІI. Възлагам на инж. Цветелина Колева – на длъжност „лесничей” да изпрати за публикуване на интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие“ ДП, гр. Смолян най-малко в 15 (петнадесет) дневен срок, преди крайния срок за подаване на офертите за участие в конкурса, както и да постави същата на видно място в сградата на ТП „ДГС – Асеновград “.

- IX. Настоящата заповед подлежи на обжалване по съдебен ред, на основание чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, чрез ТП „ДГС – Асеновград“, пред Административен съд – Пловдив.

Препис от настоящата заповед да се връчи на упоменатите по горе длъжностни лица за сведение и стриктно изпълнение.

ИНЖ. Тодор Василев

Директор на ТП“ДГС-Асеновград“

Съгласувал

за законосъобразност:

Недялка Георгиева

юрисконсулт на ТП „ДГС – Асеновград“

Изготвил:

инж. Цветелина Колева

лесничей в ТП „ДГС – Асеновград

#### УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС

##### I. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС:

Възлагане извършването на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“ с предмет на дейност  „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в района на дейност на ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“, както следва:

| Отдел, подотдел | Площ, дка | Един. мярка | Количество | Ед. цена на мярка | Обща стойност к.3*к.4 | Срок за изпълнение (от дата до дата) | необходима техника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лв./мярка | лв. /без ДДС/ |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на тригодишни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция :Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 1,08 | 10,65 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 1,08 | 8,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 17,54 | 172,94 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 16,77 | 129,63 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 8,79 | 86,67 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 8,79 | 67,95 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 р | 3,500 | 100 бр | 9,86 | 68,98 | 680,14 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 151 с | 3,000 | 100 бр | 7,73 | 65,98 | 510,03 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко І | 6,500 |  | 70,36 |  | 1666,36 |  |  |
| ІІ. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на четиригодишни иглолистни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция :Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 1,19 | 2,17 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 1,19 | 3,24 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 1,30 | 3,20 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 1,34 | 5,03 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 1,45 | 1,80 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция: Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 20,30 | 36,95 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 20,30 | 55,22 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 22,29 | 54,83 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 23,00 | 86,25 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 24,77 | 30,71 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 8,79 | 16,00 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 8,79 | 23,91 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 8,79 | 21,62 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 8,79 | 32,96 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 8,79 | 10,90 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 1,82 | 65,98 | 120,08 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 л | 1,000 | 100 бр | 2,72 | 65,95 | 179,38 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 285 е | 1,000 | 100 бр | 2,46 | 72,45 | 178,23 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 а | 1,500 | 100 бр | 3,75 | 74,76 | 280,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 289 г | 0,500 | 100 бр | 1,24 | 80,55 | 99,88 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ІІ | 5,000 |  | 47,960 |  | 1242,710 |  |  |
| ІІІ. ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на петгодишни иглолистни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция:Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 1,19 | 13,70 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 1,18 | 1,36 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция:Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 20,30 | 233,65 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 20,30 | 23,35 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 8,79 | 101,17 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 8,79 | 10,11 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 4,500 | 100 бр | 11,51 | 65,98 | 759,43 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 156 ц | 0,500 | 100 бр | 1,15 | 65,98 | 75,88 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ІІІ | 5,000 |  | 50,640 |  | 1218,650 |  |  |
| Всичко ПК | 16,500 |  |  |  | 4127,720 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Залесяване на 5 дка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Операция:Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 1,19 | 15,83 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 2.Операция:Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 18,45 | 245,39 | 15.03-15.04.25г. | свредел |
| 3.Операция:Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 8,79 | 116,91 | 15.03-15.04.25г. |  |
| 4.Операция:Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 59,98 | 797,73 | 15.03-15.04.25г. |  |
| всичко ЗК | 5,000 |  |  |  | 1175,860 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ - |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 41,68 | 554,34 | 15.05-15.06.25г. |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 100 бр | 13,3 | 41,68 | 554,34 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 152 д | 5 | дка | 1 | 126,57 | 126,57 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Поставяне на предпазни опаковки чърху връхните леторасли на фиданки, за защита от дивечови повреди |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 д | 5 | 1000 бр | 1,33 | 440,54 | 585,92 | 01.10-31.10.25г. |  |
| І.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ - |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 с | 4,000 | 100 бр | 10,64 | 43,58 | 463,69 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | 100 бр | 15,96 | 41,68 | 665,21 | 15.05-15.06.25г. |  |
| ІІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ СЕМЕННИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 с | 4,000 | 100 бр | 10,64 | 43,58 | 463,69 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | 100 бр | 15,96 | 41,64 | 664,54 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 151 с | 4,000 | дка | 0,50 | 132,32 | 66,16 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 151 р | 6,000 | дка | 1,00 | 126,57 | 126,57 | 01.10-31.10.25г. |  |
| ІІІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 л | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 48,67 | 258,92 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 2п | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 48,67 | 388,39 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 45,77 | 365,24 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 47,23 | 251,26 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 41,68 | 110,87 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | 100 бр | 4,52 | 41,68 | 188,48 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 289 г | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 50,88 | 135,34 | 15.05-30.06.25г. |  |
| ІV.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 л | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 48,67 | 258,92 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2п | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 48,67 | 388,39 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | 100 бр | 7,98 | 45,77 | 365,24 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | 100 бр | 5,32 | 47,23 | 251,26 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 41,68 | 110,87 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | 100 бр | 4,52 | 41,68 | 188,48 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 г | 1,000 | 100 бр | 2,66 | 50,88 | 135,34 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  | сърп |
| 289 г | 1,000 | дка | 0,50 | 154,52 | 77,26 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2 л | 2,000 | дка | 0,50 | 147,80 | 73,90 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 2п | 3,000 | дка | 0,50 | 147,80 | 73,90 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 285 е | 3,000 | дка | 0,50 | 138,98 | 69,49 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 289 а | 2,000 | дка | 0,50 | 143,42 | 71,71 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 к | 1,000 | дка | 0,50 | 126,58 | 63,29 | 01.10-31.10.25г. |  |
| 156 л | 1,700 | дка | 0,50 | 126,58 | 63,29 | 01.10-31.10.25г. |  |
| V.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 7,000 | 100 бр | 18,62 | 41,68 | 776,08 | 15.05-30.06.25г. |  |
| 156 ц | 2,000 | 100 бр | 13,30 | 37,89 | 503,94 | 15.05-30.06.25г. |  |
| VІ.ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - СЛЕДВАЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Изрязване на плевели със сърп |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 х | 7,000 | дка | 1,40 | 126,57 | 177,20 | 01.10-31.10.25г. | сърп |
| 156 ц | 2,000 | дка | 0,40 | 115,08 | 46,03 | 01.10-31.10.25г. |  |
| Всичко ОК | 75,40 |  | 193,73 |  | 9664,12 |  |  |
| Всичко за иглолистни |  |  |  |  | 14967,70 | 15.03-31.10.2025 год. |  |
| Отдел, подотдел | Площ, дка | Един. мярка | Количество | Ед. цена на мярка | Обща стойност к.3*к.4 | Срок за изпълнение (от дата до дата) | необходима техника |
|  |  |  |  | лв./мярка | лв. /без ДДС/ |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Попълване на семенищни култури |  |  |  |  |  |  |  |
| Направа на площадки за попълване с ръчни инструменти |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 48,64 | 213,53 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 47,37 | 863,08 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Временно съхраняване на семенни фиданки |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 1,04 | 4,57 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 1,01 | 18,40 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12 /25 см |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 14,74 | 64,71 | 15.02-15.04.25г. | свредел |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 14,35 | 261,46 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Разходи за ГСМ за моторен свредел |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 8,79 | 38,59 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 8,79 | 160,15 | 15.02-15.04.25г. |  |
| Садене на фиданки в малки дупки,отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 388-3 | 1,000 | 100 бр | 4,39 | 57,97 | 254,49 | 15.02-15.04.25г. |  |
| 383 с | 3,500 | 100 бр | 18,22 | 56,46 | 1028,70 | 15.02-15.04.25г. |  |
| ОБЩО ПК лдб: | 4,500 |  | 113,05 |  | 2907,68 |  |  |
| ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
| І .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Първо отглеждане |  |  |  |  |  |  |  |
| Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадки |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 383 с | 5 | чдни | 5,00 | 119,09 | 595,45 | 15.05-15.06.25г. | тример/ |
| 388 3 | 1,6 | чдни | 2,00 | 116,00 | 232,00 | 15.05-15.06.25г. | храсторез |
| Разходи за ГСМ за тример/храсторез |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | дка | 5,00 | 4,27 | 21,35 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | дка | 1,60 | 4,27 | 6,83 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | 100 бр | 25,00 | 31,86 | 796,50 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | 100 бр | 8,00 | 38,02 | 304,16 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Поливане на семенни фиданки при необходимост с норма 10 л.на 1 бр.фиданка при необходимост |  |  |  |  |  |  | цистерна |
| 383 с | 5 | 1000 бр | 2,50 | 63,42 | 158,55 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | 1000 бр | 0,80 | 126,09 | 100,87 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Превоз на съд с вместимост на вода 200 л. при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | км | 52,00 | 3,70 | 192,40 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | км | 46,00 | 3,70 | 170,20 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Превоз на вода при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5 | км | 130,00 | 3,70 | 481,00 | 15.05-15.06.25г. |  |
| 388 3 | 1,6 | км | 80,00 | 3,70 | 296,00 | 15.05-15.06.25г. |  |
| Всичко І-во отгл.лдб. к-ра | 6,600 |  | 357,900 |  | 3355,310 |  |  |
| ІІ .ВИД ЛЕСОКУЛТУРНА ДЕЙНОСТ - Второ отглеждане |  |  |  |  |  |  |  |
| Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадки |  |  |  |  |  |  | моторен |
| 383 с | 5,000 | чдни | 5,00 | 119,09 | 595,45 | 01.10-30.10.25г. | тример/ |
| 388 3 | 1,600 | чдни | 2,00 | 116,00 | 232,00 | 01.10-30.10.25г. | храсторез |
| Разходи за ГСМ за тример/храсторез |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | дка | 5,00 | 4,27 | 21,35 | 01.10-30.10.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | дка | 1,60 | 4,27 | 6,83 | 01.10-30.10.25г. |  |
| Окопаване на горски култури в площадки 30/30 см при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | 100 бр | 25,00 | 31,86 | 796,50 | 01.10-30.10.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | 100 бр | 8,00 | 38,02 | 304,16 | 01.10-30.10.25г. |  |
| Поливане на семенни фиданки при необходимост с норма 10 л.на 1 бр.фиданка при необходимост |  |  |  |  |  |  | цистерна |
| 383 с | 5,000 | 1000 бр | 2,50 | 63,42 | 158,55 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | 1000 бр | 0,80 | 126,09 | 100,87 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Превоз на съд с вместимост на вода 200 л. при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | км | 52,00 | 3,70 | 192,40 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | км | 46,00 | 3,70 | 170,20 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Превоз на вода при необходимост |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 с | 5,000 | км | 130,00 | 3,70 | 481,00 | 15.06-15.09.25г. |  |
| 388 3 | 1,600 | км | 80,00 | 3,70 | 296,00 | 15.06-15.09.25г. |  |
| Всичко ІІ-ро отгл.лдб. к-ра | 6,600 |  | 357,900 |  | 3355,310 |  |  |
| всичко отглеждане | 13,200 |  |  |  | 6710,620 |  |  |
| всичко за семенни |  |  |  |  | 9618,30 | 15.02-30.10.2025 год. |  |
| Всичко за обекта |  |  |  |  | 24586,00 | 15.02-31.10.2025 год. |  |

II. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ:

1. Откритият  конкурс ще се проведе на  04.02.2025 г. от 09:30 часа, с място за провеждане: административна сграда на ТП „ДГС – Асеновград”, гр. Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” № 25.

Документацията за участие в процедурата може да се изтегли без заплащане от интернет страницата на „Южноцентрално държавно предприятие” – гр. Смолян на адрес: www.ucdp-smolian.com.

2. Документацията може да се получи и от деловодството на стопанството всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа с краен срок до 12:00 часа на 03.02.2025 г. срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 5,00 (пет) лева без ДДС. Документацията може да бъде заплатена по избор на участника в касата на ТП „ДГС – Асеновград” или по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград” – IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00  BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД. При постъпило писмено искане от заинтересованото лице, Възложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането.

###### III. НАЧАЛНА ЦЕНА

Началната цена за обекта, над която участниците не могат да правят валидни предложения е – 24586,00 лв. (двадесет и четири хиляди петстотин осемдесет и шест лева и нула стотинки) без ДДС.

ІV. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТА

Участниците могат да направят оглед на обекта, със собствен превоз, всеки работен ден от 10:00 часа до 15:00 часа с краен срок 03.02.2025 г., включително. Огледът се извършва в присъствие на представител от ТП „ДГС – Асеновград”.

###### V. РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в открития конкурс се регистрират в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС – Асеновград” в гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 25 – всеки работен ден с краен срок до 16:00 часа на 03.02.2025 г, чрез депозиране на запечатан непрозрачен плик-оферта, в който задължително се съдържат изискуемите от възложителя документи. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ, на който е отбелязан  входящият номер, дата и час на постъпване на офертата от участника.

#### VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Право на участие в открития конкурс има всяко заинтересовано физическо, юридическо лице (търговец) и /или едноличен търговец, което отговаря на следните условия:

1.1. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите (ЗГ) и удостоверение за регистрация на управителя/член на управителния орган или на наетия лицензиран лесовъд в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”, съгласно чл. 235 от ЗГ;

1.2. Да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс, престъпления против стопанството по чл. 219 – 260 от Наказателния кодекс, подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс и участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс ;

1.3. Да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

1.4. Да не е в производство по ликвидация;

1.5. не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Асеновград”;

1.6.  не е сключил договор с лице по чл. 86 от ЗПК;

1.7. Да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

1.8. Да няма парични задължения към държавата и „Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян“, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

1.9. Да няма непогасени парични задължения към „Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян“ и териториалните му поделения;

1.10. Да е запознат с възможността за извършване на оглед на обекта и да се е запознал с вида и начините за извършване на плануваните дейности  предмет на конкурса;

1.11. Да е представил оферта в съответствие с изискванията на документация за участие в конкурса;

1.12. Да е представил изискуемите документи, съгласно конкурсните условия;

1.13. Да е внесъл пълния размер на определената парична гаранция за участие за обекта;

1.14. Да разполага с минимални технически и квалификационни възможности за изпълнение на дейностите, както следва:

- 1.14.1. Минимални изисквания за необходимата техника:

- Моторен свредел с диаметър 10-12 см;

- Сърп;

- Цистерна;

- Моторен храсторез.

- Изискуемата техника, трябва да е технически изправна, според изискванията на българското законодателство.

1.14.2. Минимални изисквания за квалификационни възможности:

- назначено на трудов договор 1 (едно) лице – лицензиран лесовъд регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”

- Не се прилага, когато едноличният търговец или член на управителния орган на дружеството, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите е лесовъд регистриран за дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване”

- назначени на трудов договор 7 (седем) броя за извършване на лесокултурни дейности от които 1 (едно) лице притежаващо документ за  правоспособност за управление на изискуемата техника.

- Условията за участие в открития конкурс, посочени в предходните точки – т. VI.1.2, VI.1.5 и VI.1.7, се отнасят за управителите или за лицата, които представляват участника, съгласно Търговския закон или законодателството на държава  – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран, а по VI.1.2 и VI.1.7 – за лицата по чл. 18, ал. 4 от Наредбата.

2. Участниците в процедурата могат да използват подизпълнители.

Всеки участник при изготвяне на документите си за участие в конкурса трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Всеки участник поема всички разноски по изготвяне и представяне на документите за участие. ТП „ДГС – Асеновград” не заплаща тези разходи, независимо от изхода на процедурата.

Представените документи остават в архива на ТП „ДГС – Асеновград” след приключване на процедурата  и не се връщат на участниците.

#### VІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Участниците в конкурса трябва да представят следните документи:

1. Заявление за участие по образец (Приложение № 1), в което се посочват обектът, за който се участва, името на участника, ЕИК, номерът на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 и 235 от ЗГ за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”, и срокът на валидност на офертата. С подаването на заявлението участникът се съгласява  с условията за провеждане на конкурса – представя се в оригинал.

2. Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „а”-„з”, от Наредбата по образец (Приложение № 2) – представя се в оригинал;

Декларацията се подписва от лицата, изброени в чл. 18, ал. 3 от Наредбата.

Декларацията не се подписва от упълномощено лице.

3. Декларация, че участникът отговаря на техническите и квалификационни изисквания на възложителя за изпълнение на дейностите по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „и” по образец (Приложение № 3) – представя се в оригинал,

4. Декларация за участие на подизпълнители по образец (Приложение № 4). Декларацията се подава и в случай, че участникът не предвижда подизпълнители, при което отразява в декларацията това обстоятелство – представя се в оригинал ;

4.1. При участие на подизпълнител се подава декларация от подизпълнител (Приложение № 4А)

5. Нотариално заверено пълномощно в случаите, когато документите са попълнени  от упълномощено от участника лице – оригинал или заверено от участника копие;

6. Плик „Ценово предложение”, със съдържащо се в него „Ценово предложение” по образец (Приложение № 5);

VIII. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:

1. Документи доказващи технически възможности:

- копия договори за покупко-продажба, за наем, за лизинг, или други счетоводни документи (фактури, извлечения от счетоводни сметки и др.), които доказват, че участникът разполага изискуемата техника.

      - копия на документи за регистрация по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника (ЗРКЗГТ) и копия на документи за преминал технически преглед, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 от 03.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи по ЗРКЗГТ на изискуемата техника, подлежаща на преглед.

- 2. Документи доказващи квалификационни възможности:

      - Актуална справка от НАП със срок на издаване до 1 месец преди датата на провеждане на процедурата, за регистрирани трудови договори:

- - на 1 (едно) лице – лицензиран лесовъд регистриран в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за извършване на лесовъдска практика за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване” (освен когато едноличният търговец или член на управителния орган на дружеството, вписани в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите е лесовъд регистриран за дейността „планиране и организация на дейностите по залесяване”)

- - на назначени на трудов договор 7 (седем) броя работници за извършване на лесокултурни дейности, от които поне 1 (едно) лице притежаващо необходимата квалификация за работа с изискуема техника.

      - заверени от участника копия на документите за правоспособност на лицето, което ще извършва операциите с изискуемата техника – свидетелство за правоспособност за работа или еквивалентен документ.

- ДОКУМЕНТИТЕ, ДОКАЗВАЩИ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ОТ УЧАСТНИКА ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.

###### IX. ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител. Върху плика се посочват името на участника, номер на обекта, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Срокът на валидност на офертата следва да бъде не по-кратък от 90 календарни дни от насрочената дата за провеждане на процедурата.

2.  В плика по т. 1 се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно цитираната точка, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”, наименованието на участника и обекта, за който той подава оферта. Пликът „Ценово предложение” съдържа попълнено и подписано ценовото предложение на участника.

2.1. Оферираната цена се предлага в левове без включен ДДС, с точност до втория знак след десетичната запетая.

2.2. Предложената от участника цена не може да е по-висока от обявената горна граница на предлаганата начална цена за обекта – посочена в т. III от настоящите условия.

2.3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията ще взема предвид изписаната с думи (словом).

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър по образец, за което на приносителя се издава документ.

4.  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участника оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т. 3.

5.  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

6.  Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.

7. Непредставянето на някой от гореописаните документи или установяването, че даден документ е с невярно съдържание е основание за отстраняване от участие в конкурса.

8.  Когато участникът в конкурса представи копие от документите, трябва да е положил своя подпис и печат върху тях под текст „вярно с оригинала” и да има готовност да представи оригиналите на комисията за сравнение.

9.  Разноските по изготвяне на документи за участие и оферта и предаването им е за сметка на участниците. ТП „ДГС – Асеновград” не заплаща тези разноски, независимо от изхода на конкурса. Представените оферти ведно с документите към тях не се връщат на участниците.

X. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОФЕРТИ.

1. ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1.1. Обявената процедура ще се проведе на: 04.02.2025 г. от 09:30 часа в  административната сградата на ТП „ДГС – Асеновград” в гр. Асеновград, ул. Александър Стамболийски № 25.

1.2. Всеки участник има право да присъства лично или чрез упълномощен представител при работата на комисията след представяне на документ за самоличност и пълномощно от представлявания (когато е приложимо), като присъствието не е задължително.

1.3. Провеждането на конкурса, в т.ч. разглеждане, оценяване и класиране на офертите, се извършва от назначена с писмена заповед от директора на ТП „ДГС – Асеновград” комисия, в следната последователност:

След изтичане на срока за подаване на оферти за участие на участниците, упълномощеното длъжностно лице, приело документите, представя на председателя на комисията извлечение от регистъра, ведно с подадените документи.

Комисията започва работа в определените със заповедта за откриване на конкурса ден и час.

След запознаването със списъка на офертите и участниците, членовете на комисията подписват декларация по реда на чл. 21, ал. 6 от Наредбата. Председателят открива процедурата и пристъпва към проверка на присъствието на участниците в процедурата, респективно техните упълномощени представители и проверява тяхната самоличност и представителна власт.

Едно и също физическо лице не може да представлява повече от един участник. Всеки участник може да бъде представляван на конкурса само от едно лице.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване, съгласно регистъра на подадените оферти.

Офертите се разглеждат и проверяват за съответствие с изискванията, заложени в заповедта за откриване на процедурата, настоящата документация и Наредбата, след което комисията взема решение за допускане до по-нататъшно участие на участниците в процедурата.

2. ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Комисията взема решение за отстраняване на участниците от участие в процедурата във всички случаи, когато:

2.1. който не е представил някой от изискуемите документи по чл. 18 от Наредбата;

2.2. за когото се установи невярно деклариране на обстоятелство по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата;

2.3. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

2.4. който не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни.

Причините за отстраняване и отстранените участници се посочват в протокола на комисията.

Не се отварят и не се разглеждат ценовите предложения на участниците, които са отстранени от по-нататъшно участие (относно т. 2.1., 2.2., 2.3.).

Комисията отваря пликове „Ценово предложение“ на всички допуснати участници, по реда на постъпването на офертите и съобщава всички направени предложения. Предложения, подадени в плик „Ценово предложение“, които надвишават предварително обявената от възложителя начална цена, не участват в класирането.

3. КРИТЕРИЙ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖНИЯ.

Комисията класира ценовите предложения по критерия, обявен в заповедта за откриването на конкурса – най-ниската предложена цена за обекта.

4. КЛАСИРАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ.

Ценовите предложения се класират във възходящ ред според размера на предложената цена за обекта.

Когато за участие в конкурса е подадена оферта от един участник, комисията я разглежда  и в случай, участникът отговаря на условията за допускане и предложението му е изготвено  в съответствие с условията за провеждане на конкурса, той се обявява за спечелил обекта.

Участниците, направили ценови предложения с 20 или повече на сто по-благоприятни от средната стойност на направените предложения от всички участници, представят на комисията в срок два работни дни от получаването на искането за това подробна писмена обосновка за образуването ѝ. Комисията може да приеме писмената обосновка, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на дейността;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на дейността;

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията го отстранява.

Комисията оценява предложенията на участниците съгласно критериите, посочени в документацията за участие в конкурса, и определя класирания на първо и на второ място.

Когато двама или повече участници са предложили най-ниска цена – при критерий най-ниска цена Комисията определя класирания на първо и на второ място участник в открития конкурс за конкретния обект съобразно времето на подаване на офертата.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на участниците, който се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на открития конкурс.

В тридневен срок от представяне на протокола, органът открил процедурата, издава писмена заповед за обявяване на класирането определяне на изпълнител или за прекратяване на обявената процедура.

Заповедта се съобщава на заинтересованите лица по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Заповедта за определяне на изпълнител може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

5. ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

5.1. Възложителят прекратява конкурса с мотивирана заповед, когато:

5.1.1. не е подадена нито една оферта;

5.1.2. офертите, подадени от участниците, не отговарят на изискванията и условията на възложителя;

5.1.3. първият и вторият класиран участник откажат да сключат договор;

5.1.4. отпадне необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на дейностите по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

5.1.5. са установени нарушения при откриването и провеждането, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът;

5.1.6. определеният за спечелил конкурса не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Наредбата с изключение на тези по буква "г";

5.1.7. определеният за спечелил конкурса не представи гаранция за изпълнение по договора;

5.2. Заповедта за прекратяване подлежи на обжалване по реда на АПК.

ХI. РАЗМЕР, НАЧИН, МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Гаранцията за участие се определя при условията на чл. 9а, ал. 2 от Наредбата и следва да се представи от участниците във формата на парична сума в размер на: на 1229,30 лв. (хиляда двеста двадесет и девет лева и тридесет стотинки), Гаранцията за участие се внася само по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград”: IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00, BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД.

В банковото бордеро се посочва № на обекта и вида на процедурата.

Гаранцията за участие трябва да е постъпила по сметката на ТП „ДГС – Асеновград”, не по-късно от 16:00 часа на 03.02.2025 г.

Съгласно чл. 9а, ал. 3 от Наредбата, при обжалване на процедурата гаранциите за участие на класираните на първо и второ място се задържат до изтичането на сроковете на валидност на офертите им. Гаранцията за участие на обжалващия процедурата се задържа до приключването на производството по обжалване.

Съгласно чл. 9а, ал. 4 от Наредбата, при обжалване на процедура и влязло в сила съдебно решение за продължаването ѝ от определен етап органът, открил процедурата, изисква от участниците в 7-дневен срок да декларират нов срок на валидност за офертите и да внесат гаранция за участие за съответния обект, ако е била възстановена.

А) Гаранцията за участие на участниците се освобождава по реда и условията на чл. 31 от Наредбата, както следва:

А.1. на отстранените участници и на участниците, които не са класирани на първо или второ място – в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на директора на ТП „ДГС – Асеновград” за определяне на изпълнител;

А.2. на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за изпълнение на лесокултурните дейности;

А.3. на обжалващия заповедта на директора на ТП „ДГС – Асеновград” за определяне на изпълнител – в срок 5 работни дни от приключване на производството по обжалване.

А.4. при прекратяване на процедурата за провеждане на открит конкурс, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

Гаранциите за участие се връщат след изтичане на гореописаните срокове по заявените от участниците банкови сметки, без да се дължат лихви за периода, през който законно са престояли по сметките на ТП „ДГС – Асеновград” .

Б)  Гаранциите за участие се задържат от Директора на ТП „ДГС – Асеновград”, по реда и условията на чл. 32 от Наредбата когато:

Б.1. участник в конкурса оттегли офертата си след изтичането на срока за подаването;

Б.2. участникът, определен за изпълнител, не сключи договор в определения в Наредбата срок;

Б.3. участникът, определен за изпълнител не представи документите по чл. 35, ал. 5 от Наредбата в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.

2. Гаранцията за изпълнение се определя при условията на чл. 9а, ал. 5, т. 3 от Наредбата и е в размер на 5 % (пет на сто) от достигнатата при провеждане на конкурса цена за обекта, респ. позицията, която следва да бъде внесена, респ. представена под формата на парична сума или банкова гаранция по избор на участника, определен за спечелил конкурса в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ.

Гаранцията за изпълнение, представена във формата на парична сума се внася по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград”: IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00  BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД.

Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно или частично изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение.

Когато участник, определен за спечелил конкурса избере да представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, в същата следва да бъде изрично записано, че е безусловна и неотменима в полза на ТП „ДГС – Асеновград”, да има срок на валидност не по-кратък от 30 дни след приключване изпълнението на договора, както и че същата ще се освобождава след изрично писмено известие от директора на ТП „ДГС – Асеновград”.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за спечелил конкурса.

В банковото бордеро или банковата гаранция се посочва № на обекта и вида на процедурата.

Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава в срок от 10 работни дни след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателно протоколи  за обекта, като при неспазване на посочения срок Възложителят дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочване.

Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение, както и заплащане на неустойките се уреждат в договора.

###### ХIІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят сключва писмен договор за възлагане извършването на лесокултурните дейности в обекта с определения в заповедта изпълнител.

Договорът задължително включва всички предложения направени от участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Договорът се сключва  в 14-дневен срок от:

а) влизането в сила на заповедта за определяне на изпълнител, или

б) съобщаването на заповедта за определяне на изпълнител, когато е допуснато предварително изпълнение.

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в определения по-горе срок, Възложителят определя за изпълнител участника, класиран на второ място.

1.1. Договор се сключва с определения за изпълнител участник, който в 5 (пет) дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на изпълнител, а в случаите, когато е допуснато предварително изпълнение – от съобщаването ѝ, представи следните документи, съгласно чл. 35, ал. 5 от Наредбата:

1.1.1. всички необходими документи, доказващи обстоятелствата за техническа и кадрова обезпеченост, които е декларирал (необходимите документи с които участникът избран за изпълнител доказва минималните технически и квалификационни възможности за изпълнение на дейностите са посочени в Раздел VІІІ от настоящата документация);

1.1.2. документ за учредена в полза на възложителя банкова гаранция за изпълнение на договора, в случай, че участникът е избрал гаранцията за изпълнение да е под формата на банкова гаранция. Когато определеният за изпълнител е избрал гаранцията за изпълнение да бъде под формата на парична сума, внесената от него гаранция за участие служи за пълно изпълнение на задължението за внасяне на гаранция за изпълнение;

1.1.3. свидетелство за съдимост на физическото лице или на лицата, които представляват съответния участник съгласно Търговския закон или законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, където участникът е регистриран.

Гореизброените документи следва да са валидни към датата на подписването на договора и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

При представяне на заверено копие участникът представя и оригинала за сравнение.

Договор не се сключва с участник, определен за изпълнител, който:

2.1. в установения срок по Раздел XIІ, т. 1.1, не представи документите по т. 1.1. (т.е. по чл. 35, ал. 5 от Наредбата) или представените документи не отговарят на условията за провеждане на процедурата;

2.2. има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

2.3. има парични задължения към ЮЦДП – Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

2.4. има текущи парични задължения към ЮЦДП – Смолян и териториалните му поделения

Когато за класирания на първо място и определен за изпълнител участник се установят обстоятелствата по т. 2.1, т. 2.2, т. 2.3 и/или т. 2.4, както и/или при неявяване или отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор в 14-дневен срок, възложителят издава заповед, с която определя за изпълнител класирания на второ място. По отношение на определения класиран се прилагат последователно разпоредбите на чл. 23, ал. 6 и чл. 35, ал. 5 и 8 от Наредбата.

За информацията по т. 2.2.-2.4. възложителят проверява служебно.

ХІІI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Участниците в открития конкурс могат да получават допълнителна информация на адреса на ТП „ДГС – Асеновград” в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа в административната сграда на  ТП „ДГС – Асеновград” или на  тел.: 0336/63041 (централа на ТП „ДГС – Асеновград”). Лице за контакти: инж. Цветелина Колева – лесничей – тел.: 0887215554.

ХIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Обектът се предава с предавателно-приемателен протокол, подписан от спечелилия участник и ТП „ДГС – Асеновград”.

2. Преди започване на дейността в обекта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

Да представи пред ТП „ДГС – Асеновград” копия на фактури за закупуване на защитно облекло, съответстващо на изискванията за защитно облекло за съответните работни позиции и на броя на работниците, които ще работят в обекта.

Да представи пред ТП „ДГС – Асеновград” копия на трудови договори, регистрирани в бюрата по труда с лицата, които ще работят в обекта за изпълнение на дейността, предмет на договора.

Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция.

Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в обекта.

Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр.

Да проверява дали работниците, които ще извършват дейността притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност, когато се изискват.

3. След приключване на работата в обекта се подписва протокол за цялостно приемане на извършените дейности, съгласно чл. 37 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”.

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

От……………………………………………………………………………………………………. /управител по регистрация или представител по пълномощие/

Управител /представител/  на……………………………………………………………………

/наименование на търговеца/

с адрес на управление:……………………………………………………………………………

ЕИК ………………………………………………..

тел. ……………………. факс. ………………….. e-mail: ………………………………………

Номер на удостоверението за регистрация на участника в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите  за съответната дейност предмет на процедурата ……………………………

Номер на удостоверението за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър по 235 от ЗГ за дейност „планиране и организация на дейностите по залесяване”…………………………………………………………………………………………

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО/ ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в открития конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”.

Срок на валидност на офертата и предлаганата цена ..............................календарни дни (не по кратък от 90 календарни дни от насрочената дата за провеждане на процедурата).

Запознат съм с възможността и сроковете за извършване на оглед на насажденията включени в обособения обект, предмет на провежданата процедура.

Извършил съм/не съм извършил (грешното се зачертава) оглед на насаждението/насажденията включено/включени в горепосочения обект, в резултат на което нямам претенции по отношение на състоянието му/им.

Запознат съм и приемам условията на проекта на договора.

Запознат  съм и съм съгласен с условията за провеждане на конкурса.

ЗАЯВИТЕЛ……………….

(подпис)

Дата:............................

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 18, ал. 1 , т. 3, б. „а”-„з”

от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ (Наредбата)

Подписаният/ата:………………………………………………………………………………….

в качеството си на …………………………………….на……………………………………….

ЕИК ………………………………………………

Със седалище и  адрес на управление:…………………………………………………………	. тел............................ факс..................................., e-mail: ……………………………………..........

Във връзка с участието си в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“  на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”,

###### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Асеновград”;

3. Не съм лишен(а) от право да упражнявам търговска дейност;

4. Представляваният от мен участник ........................................................................

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация;

в) не е сключил договор с лице по чл. 86 от  ЗПК

г) няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП – Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

5. Представляваният от мен участник е внесъл гаранция за участие в конкурса.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр....................................           			    ДЕКЛАРАТОР: ............................

Дата:............................                                                 /......................................................./

Забележка: Декларацията се прилага предвид разпоредбата на чл. 18, ал. 3 и 4 от Наредбата

Декларацията не се подписва от упълномощено лице.

Приложение № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

За обстоятелства по чл. 18, ал. 1, т. 3, б. „и” от  Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата)

за технически и квалификационни възможности

От ………………………………………………………………………………………………………

(управител по регистрация от ТР или представител по пълномощие)

Управител (представител) на..................... ………………………………………………………

(име на участника)

ЕИК: ....................................., адрес на управление:...............................……………....................., тел. ........................... факс. ...................................., e-mail: ………………………………………,

Във връзка с участието си в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“  на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Представляваният от мен участник ……………………………………………………….

(посочете наименование на участника)

Разполага със следните технически и квалификационни възможности за осигуряване и обезпечаване на извършване на дейностите предмет на обявената процедура в срок, както следва:

А) Квалифициран персонал за извършване на лесокултурните дейности

– лицензиран лесовъд – лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от Закона за горите за „планиране и организация на дейностите по залесяване, (попълва се, ако лесовъдът не е управител/член на управителния орган на участника)

- наети: ……………………….…………броя, номер на удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ………….;

- – работници за извършване на лесокултурни дейности;

- наети: …… броя, от които …… броя с правоспособност за работа с ………………….. .

Б) Собствена, наета или закупена на лизинг техника (………………………)

- собствена:………………………………броя; вид……………………………

- наета: ……………………….…………  броя; вид……………………………

- закупена на лизинг:……………………броя; вид……………………………..

В) Друго (по преценка на участника):

- ………………………………………………………………………….;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Гр./с………………….

………………………г.                                                                           Декларатор: ………….

(дата на подписване) 				                             	        (печат)	         (подпис)

Забележка: При необходимост могат да се добавят допълнителни редове

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за използване на подизпълнители

От..................................................…………................................................................................

(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие)

Управител (представител)на..........................……………………..................................

(наименование на участника)

ЕИК:.......................................адрес на управление:...............................…………….............., тел............................факс.........................................,e-mail: …………………

Във връзка с участието си в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. ЩЕ ИЗПОЛЗВАМ/НЯМА ДА ИЗПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

(ненужното се зачертава)

2. Подизпълнителите, които ще използвам са:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Участието им включва конкретна част от предмета на дейността, а именно:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(В случай, че участникът ще използва повече от един подизпълнител се посочват гореописаните обстоятелства за всеки един поотделно)

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр…………………						ДЕКЛАРАТОР:………………

Дата: ……………….                                                                        ( …………………………….)

Приложение № 4А

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от подизпълнител

От..................................................…………................................................................................

(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие)

Управител (представител) на..........................……………………..................................

(наименование на участника)

ЕИК:.......................................адрес на управление:...............................……………..............,

тел. ........................... факс........................................., e-mail: …………………

Във връзка с участието си в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“, на ЮЦДП ДП, гр. Смолян,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Желая да участвам в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“  на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“, като подизпълнител на:

………………………………………………………………………………………………………..

2. Наясно съм, че нямам право да подавам самостоятелна оферта.

3. Запознат съм с възможността и сроковете за извършване на оглед на насажденията включени в обособения обект, предмет на провежданата процедура.

Извършил съм/не съм извършил (грешното се зачертава) оглед на насаждението/насажденията включено/включени в горепосочения обект, в резултат на което нямам претенции по отношение на състоянието му/им.

4. Запознат съм и приемам условията на проекта на договора.

5. Запознат съм и съм съгласен с условията за провеждане на конкурса.

6. Разполагам със следните технически и квалификационни възможности за осигуряване и обезпечаване на извършване на дейностите предмет на обявената процедура в срок, както следва:

а) Квалифициран персонал за извършване на лесокултурните дейности

– лицензиран лесовъд – лице, притежаващо удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите за извършване на лесовъдска практика, съгласно чл. 235 от Закона за горите за „планиране и организация на дейностите по залесяване, (попълва се, ако лесовъдът не е управител/член на управителния орган на участника)

- наети: ……………………….…………броя, номер на удостоверение за регистрация на лицензирания лесовъд в публичния регистър на ИАГ………….;

- – работници за извършване на лесокултурни дейности;

- наети: ………броя, от които  …………… с правоспособност за работа с изискиема техника

- б) Собствена, наета или закупена на лизинг техника (………………………)

собствена: ………… …………………броя, вид ..........................................;

- наети: ……………………….…………броя, вид ..........................................;

- закупена на лизинг: ……………  ……броя, вид ..........................................;

в) Друго (по преценка на участника):

- ………………………………………………………………………….;

- ………………………………………………………………………….;

- ………………………………………………………………………….;

7. Не съм осъден(а) с влязла в сила присъда за: Престъпления по чл. 194 – 217, 219 – 260, 301 – 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на корупцията (ЗПК) с директора на ЮЦДП и на ТП „ДГС – Асеновград”;;

9. Не съм лишен(а) от право да упражнявам търговска дейност;

10. Представляваният от мен участник ........................................................................

а) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация;

в) не е сключил договор с лице по чл. 86 от  ЗПК;

г) няма парични задължения към държавата и към ЮЦДП – Смолян, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр…………………….						ДЕКЛАРАТОР:……………

Дата :……………….                                                                         /……………………………./

Забележка: Декларацията не се подписва от упълномощено лице.

Приложение № 5

Ц Е Н О В О   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Днес, на ...................................... 20….. г.

.................................................…………............................................................................................

(управител по  регистрация от ТР  или представител по пълномощие)

Управител (представител) на..........................……………………..................................................

(наименование на участника)

ЕИК ............................ седалище и адрес на управление:........................................…………...., тел............................ факс......................................., e-mail: ……………………………………......

Във връзка с участието си в открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“, за извършване на лесокултурни дейности

1. Предлагам цена: ……………………………………………………….

словом: (……………………………………………………………………………………..) лева без ДДС.

(Сумата се изписва с точност до втория знак след десетичната запетая)

2. Известно ми е, че:

предложената от мен обща стойност е прогнозна и че същата ще окаже влияние върху единичните цени за изпълнение на лесокултурните дейности, в резултат на процентното намаление, спрямо обявена от Вас началната цена на обекта.

Подпис: ...........................................

(печат)

Приложение № 6

ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р

Днес,..................20…… г. в гр. Асеновград, в резултат на проведен открит конкурс по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти” (Наредбата)(обн. в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г.), открит съгласно заповед № З-05……/………… г. на директора на ТП „ДГС – Асеновград”, съгласно заповед за определяне на изпълнител № З-05-…………../………. г., се сключи настоящият договор между:

1. ТП „Държавно горско стопанство – Асеновград”, ЕИК: 2016195800072, с адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 25, представлявано от инж. ……………………….. – директор и ………………………. – гл. счетоводител, наричани за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

и

2. ………………………………........................................, ЕИК ................................, с адрес на управление: гр. .......………...., ул. ............, № ...,  представлявано от ................. ...................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предавателно-приемателен протокол.

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни мероприятия по ЛКД в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури“, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“на ЮЦДП ДП, гр. Смолян”, по операции, съгласно технологичен план и спецификация, спрямо достигнатата цена – неразделна част от договора, включващо лесокултурни  дейности:

1.2.1. Попълване на тригодишни култури:

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

1.2.2. Попълване на четиригодишни иглолистни култури

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272бр, в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272 бр., в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272 бр., в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

1.2.3. Попълване на петгодишни иглолистни култури

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 151„х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 151„х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в в подотдел 151 „х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

Броят на фиданките за попълване е взет от есенната инвентаризация на културите.

- 1.2.4. Залесяване

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25 см. – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

1.2.5. Отглеждане на семенни култури – първо отглеждане на едногодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30см – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.,

1.2.6.Отглеждане на семенни култури- следващо отглеждане на едногодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30 см – в подотдел 152 „д“- 1330 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 152 „д“;

- Поставяне на предпазни опаковки върху връхните леторасли на фиданките, за защита от дивечови повреди – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

1.2.7. Отглеждане на семенни култури – първо отглеждане на тригодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30 см – в подотдел 151 „с“ – 1064 бр., в подотдел 151 „р“ – 1596 бр.;

1.2.8. Отглеждане на семенни култури – следващо отглеждане на тригодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30см – в подотдел 151 „с“ – 1064 бр., в подотдел 151 „р“ – 1596 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп-в подотдели 151 „с“ – 0,5 дка, в подотдел 151 „р“ – 1 дка;

1.2.9. Първо отглеждане  на четиригодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 2 „л“ – 532 бр., в подотдел 2 „п“ – 798бр., в подотдел 285 „е“ – 798 бр., 289 „а“ – 532 бр., в подотдел 156 “к“ – 266 бр., в подотдел 156 „л“ – 452 бр., в подотдел 289 „г“ – 266 бр.;

1.2.10. Следващо отглеждане  на четиригодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 2 „л“ – 532 бр., в подотдел 2 „п“ – 798бр., в подотдел 285 „е“ – 798 бр., 289 „а“ – 532 бр., в подотдел 156 „к“ – 266 бр., в подотдел 156 „л“ – 452 бр., в подотдел 289 „г“ – 266 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 289 „г“ – 0,50 дка, в подотдел 2 „л“ – 0,5 дка, в подотдел 2 „п“ – 0,5 дка, в подотдел 285 „е“ – 0,5 дка, 289 „а“ – 0,5 дка, в подотдел 156 „к“ – 0,5 дка, в подотдел 156 „л“ – 0,5 дка;

1.2.11. Първо отглеждане  на петгодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 151 „х“ – 1862 бр., в подотдел 156 „ц“– 1330 бр.;

1.2.12. Следващо отглеждане на пет годишни култури

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 151 „х“ – 1,4 дка., в подотдел 156 „ц“-0,4дка

1.2.13. Попълване  на семенни култури

- Направа на площадки за попълване с ръчни инструменти – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.

- Временно съхраняване на семенни фиданки 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размери на дуплките 12/25 см – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

1.2.14. Отглеждане на семенни фиданки

Първо отглеждане

- Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадките – 388 „3“ – 2 чдн, 383 „с“ – 5 чдн;

- Окопаване в площадки – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

- Поливане на семенни фиданки при необходимост – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

Второ отглеждане

- Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадките – 388 „3“ – 2 чдн, 383 „с“ – 5 чдн;

- Окопаване в площадки – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

- Поливане на семенни фиданки при необходимост – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

1.3. Срокът за изпълнение на мероприятията е 31.10.2025 г.

1.4. Общата стойност на възложените мероприятия е в размер на Раздел III, т. 1 от Договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

  - Осъществява текущ контрол по изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни задължения без да възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да нарушава оперативната му самостоятелност;

  - При констатирани пропуски или недостатъци при изпълнението на възложената работа да дава задължителни указания и препоръки на изпълнителя в писмена форма, доколкото не пречат на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпълнението им не е фактически невъзможно и не излизат извън рамките на договореното;

  - Откаже да приеме работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

  - Откаже заплащането на възнаграждението или да поиска намаление на възнаграждението, съразмерно с неизвършената работа, в случай, че в определения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани за своя сметка констатираните отклонения и недостатъци по т. 1.3;

  - Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

    - При неспазване на изискванията на приложимото законодателство, в т.ч. на Закона за горите (ЗГ) и/или свързаните с него подзаконови нормативни актове, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, правилата и нормите за противопожарна безопасност и др.;

    - Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ, бр. 96/2011), (Наредбата);

    - При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите, предмет на договора.

  - Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително извършване на дейности, предмет на договора, при възникнала обективна причина, налагаща промяна на количествата и видовете дейности, респективно на стойността и сроковете за изпълнение на възложеното. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения:

  - Да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обекта, в който ще се осъществява възложената дейност, във вид, който позволява нейното безпрепятствено изпълнение. Предаването на обекта се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол, не по-късно от 3 дни преди започване на дейностите, като за дейностите, за които се изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ, протоколът се подписва от него;

  - Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид всички необходими документи (технологични планове, скици на обекта с нанесени граници на отделите/подотделите и др.) съгласно действащата нормативна уредба, информация и данни, пряко или косвено свързани или необходими за изпълнение предмета на договора, които са неразделна част от договора;

  - Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите горски репродуктивни материали, в нужното количество и качество, и в срок, осигуряващи безпрепятственото изпълнение на възложената дейност (за случаите, когато се възлагат дейностите залесяване и попълване на горски култури или подпомагане на естественото възобновяване чрез залесяване или сеене и в конкурсната документация е предвидено, че горските репродуктивни материали, ще се предоставят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ);

  - Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до подотделите, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в горски територии – държавна собственост, за превозни средства с висока проходимост и декларираната при проведената процедура техника;

  - Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнение на задълженията му по договора;

  - Да следи за правилното изпълнение на дейността в съответствие с всички приложими изисквания, технически норми и стандарти, произтичащи от действащата нормативна уредба;

  - Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установени отклонения на изпълнението с уговореното и констатирани недостатъци при извършената работа в срок до 3 работни дни след установяването им;

  - Да осигури свой представител за приемане на извършената работа в договорените срокове и да приеме изпълнението на дейностите, когато те са изпълнени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно условията на договора, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол;

  - Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението за приетата работа, съгласно двустранно подписания предавателно-приемателен протокол, срещу издадена от него фактура, в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни, считано от датата на нейното представяне, в размер и по начин, уговорени в договора;

  - Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени;

  - Да удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание т. 1.5.2.

  - Да извърши инструктаж на лицензирания лесовъд и работещите в обекта за минимални изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на лесокултурната дейност, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

  - Да извършва проверки на оборудването и използването на лични предпазни средства и защитно работно облекло, изпълнението на процедурите за безопасност и изискванията за извършване на горскостопанските дейности в обекта.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

  - Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнението на дейността.

  - Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложената работа в договорените срокове, когато са изпълнени условията на договора;

  - Получи договореното възнаграждение за приетата работа;

  - Откаже да приеме предложението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за допълнително извършване на дейности по т. 1.6.

  - Да наема подизпълнители за изпълнение на дейността.

  - Заменя подизпълнителите си, в случай, че предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- Да изпълни с грижата на добър стопанин в указаните срокове възложената му работа, съгласно изискванията на договора и действащата нормативна уредба;

- Да осигури присъствието на свой представител (служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика, за дейностите, за които се изисква, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има назначено такова лице), в следните случаи:

4.2.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за приемане на обекта;

4.2.2. за получаване на необходимите документи за изпълнение на съответната дейност;

4.2.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

4.2.4. за приемане на извършената работа от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

- Да изпълни допълнително възложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по т. 1.6 в случай, че е подписано допълнително споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да извърши попълване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 80 % по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за случаите, когато се възлага залесяване);

- Да извърши презалесяване на горските култури за своя сметка в рамките на определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове, когато прихващането на културите, установено при есенната инвентаризация, е под 25 % по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (за случаите, когато се възлага залесяване);

- Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността;

- Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на предмета на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- Да изпълни дадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължителни указания и препоръки при констатирани отклонения от предмета на договора и несъответствия при изпълнението на дейностите, отразени в констативни протоколи и предавателно-приемателни протоколи.

- Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица;

- Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му;

- Да съхранява и опазва съществуващите горски пътища до обекта, съобразно действащата нормативна уредба и по начин, който не възпрепятства тяхната нормална експлоатация. Всички щети, нанесени на тези пътища в резултат на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се отстраняват за негова сметка;

- Да не предоставя на трети лица извършването на дейностите, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители (ако е приложимо);

4.13. При изпълнение на предвидените операции по спецификация да се спазват технологичните изисквания за ЛКД в обект „КЗ-2025 год.“

- Залесяване и попълване на култури: Временно съхраняване на семенищни фиданки – При съхраняване и транспорт кореновата система на фиданките да се предпазва от подсушаване. Фиданките да се съхраняват в земни окопи на сенчести и предпазени от вредители и паша места, на тънък пласт покрити с мъх (папрат), под наклон от 30 градуса, като между тях се поставя пръст, която се притъпква и полива с вода, за да се избегне образуване на  въздушни джобове. Фиданките да се съхраняват веднага след получаването им. Местата за съхраняване да са съгласувани с представители на ТП „ДГС – Асеновград”.

- Отваряне на дупки с моторен свредел: Отварянето на дупките да се извършва с бензинов моторен свредел, размерите на дупките да са с диаметър 12 см и дълбочина 25 см. Разнасянето на фиданките да става в подносни сандъчета, покрити с влажен мъх или слама. При разнасяне на фиданките до посадните места да не се допуска просъхване на кореновата система.

- Садене на фиданки в малки дупки отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см) Саденето на фиданките в дупки отворени с моторен свредел да става веднага след отварянето на дупките, за да не се заровят или се изгуби влагата, след притъпкването им със садилно колче, с което да се издърпва рохка и влажна пръст с острата страна на колчето около корена на фиданката. Избутва се малко пръст, притъпква се с тъпата част на колчето и след това операцията се повтаря, до пълното затягане на корена на фиданката, така че да не остава въздушен джоб. Кореновата шийка на фиданката да е от 3 до 5 см. под повърхността на почвата. При засаждане да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система.

- Отглеждане на горски култури

Окопаването на фиданките в площадките да се извършва с дълбочина от 5 до 10 см и широчина 30 см. С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки, с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. При окопаването тревата да се изважда извън площадката или терасите, освен в случаите на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката с цел задържане на влага. Да не се извършва в случай на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки. С последното отглеждане да се извърши подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и. премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

- Изрязване на плевели да се извършва в ивици с широчина 30 см от горната и двете страни на площадките. Изрязват се плевели, издънки, с цел  ограничаване развитието на конкурентната растителност със сърп или звана, за да не полегнат  върху фиданките и да ги притиснат през зимата.

  - Окопаването да се извършва за премахване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност. При изпълнението на операцията да не се допуска нараняване с инструменти на фиданките. Инструментите за окопаване да бъдат добре изклепани Окопаването на фиданките в площадките да се извършва с дълбочина от 5 до 10 см и широчина 30 см. С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки, с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. При окопаването тревата да се изважда извън площадката или терасата, освен в случаите на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката с цел задържане на влага. Да не се извършва в случай на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки. С третото отглеждане да се извърши подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно  след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

  - Поливане на семенни фиданки с цистерна или помпа шесткратно, с включително доставка на водата при норма 10 л. на 1 брой фиданка. Поливането  се извършва след изрично разпореждане от Възложителя.

  - Косене на трева  с храсторез (тример) – Извършва се в междуредията и площадките на дъбовите фиданки, като се внимава да не се повредят фиданките.

Дейностите са съгласно одобрена Спецификация.

4.14. Да се спазват Изисквания за качество, като лесокултурните дейности  се извършват в съответствие с изискванията на:

- Наредба  № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (Обн. ДВ бр. 16/2013 г.)

- Всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност горските територии;

- Изискванията, поставени в техническото задание.

4.15. При обективна невъзможност за изпълнението на дейността, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

4.16. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършват възлаганите дейности, на основание чл. 13, ал. 4 от Наредбата;

4.17. Да спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

4.18. Да държи на разположение на работещите в обекта аптечка  за първа помощ.

4.19. Да държи на разположение мобилен телефон за спешни случаи.

4.20. Да представи  в седемдневен срок от подписване на настоящия договор:

А) копие на актуална оценка на риска;

Б) актуален списък на наетите от него лица, придружен с копия на трудовите им договори;

При промяна в състава на наетите лица Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя в 7-дневен срок от промяната.

В) актуална банкова сметка, по която да се извършва плащане на изпълнените дейности.

Възложителят има право по всяко време да изиска от Изпълнителя справка от НАП за назначените работници, актуална към момента на поискването, като изпълнителят е длъжен да я представи в срок от 14 дни от искането на Възложителя.

След поискване от  Възложителят на справка от НАП за назначените работници, и непредставянето ѝ от Изпълнителя в срок и/или констатиране на неизпълнение на задължението на изпълнителя за уведомяване на възложителя за промяна в състава на наетите лица, Възложителят има право да прекрати договора едностранно, като в този случай гаранцията за изпълнение се задържа.

В) копие от документ за закупуване на защитно облекло, предоставени на работниците които ще се използват при осъществяване предмета на договора.

- 4.21. Да представи гаранция за изпълнение на договора към момента на подписването му в размер на 5 % от стойността на договора или ……………..лв. (……………………………………..…………….. лева). Гаранциите във форма на парична сума са вносими по банков път по сметка на ТП „ДГС – Асеновград“, IBAN: BG 90 CECB 9790 10C7 6148 00  BIC: CECBBGSF, ЦКБ АД АСЕНОВГРАД,

4.22. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в условията по процедурата и настоящия договор.

- 4.23. В случай, че наема подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на възложителя заложени в процедурата за възлагане на дейността.

- 4.24. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.(ако е приложимо)

4.25. възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

- 4.26. Да контролира и носи отговорност за работата на подизпълнителите, които наема (ако е приложимо).

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1. Цената на този договор е ………………лв. (……………………..) без ДДС.

2. Цената на извършената ЛКД по видове мероприятия и количества се определя в спецификацията по този договор.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява (при възможност) до …. % авансово от цената по договора.

4. До последния работен ден на текущия месец или при завършване на отделни мероприятия, страните съставят двустранен протокол за приемане на извършената работа по видове мероприятия, количество и цени.

5. На основание двустранен протокол, до последния работен ден на текущия месец, изпълнителят издава и представя фактура за извършената работа, срещу която в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на фактурата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изплаща дължимата сума.

6. Плащането се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

IBAN:

BIС:

Банка:

7. Плащания по договора не се извършват  в случай, че за Изпълнителя е получено потвърждение от Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ за наличието на публични задължения и в този случай плащаното се осъществява съобразно указанията на данъчната администрация.

8. В Цената по т. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на дейността, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява дейността, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

1. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка поради виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

2.1. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.1 и 2.2 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора;

2.2. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 2.3 и 2.4 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответния подотдел, за който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си;

2.3. При виновно неизпълнение на задължението си по раздел II. т. 2.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността по договора за съответната извършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 5 %;

2.4. При неоснователно забавяне на плащанията по раздел II. т. 2.9 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

3.1. При неоснователно забавяне на завършването на обекта в определения срок – неустойка в размер на 0,5 % от стойността по договора за съответната неизвършена дейност за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %;

3.2. При некачествено изпълнение на работата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато са допуснати съществени отклонения от определените технически и качествени показатели за съответната дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от договорената цена за тази дейност, като това не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от търсене на отговорност за реално претърпените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в случай, че същите са по-високи от определената неустойка;

3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал нарушение на Закона за горите и актовете по неговото прилагане, причинило вреда на горската територия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.5. При отпадане на необходимостта от извършване на някоя от дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само действително извършените дейности.

- 4. Гаранцията за изпълнение по договора се освобождава респективно връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 10 (десет) работни дни, след окончателното приемане на извършената работа с приемателно-предавателни протоколи за обекта, издаване и представяне на фактура, като при неспазване на посочения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи лихва в размер на законната лихва за всеки ден просрочване.

5. Внесената гаранция за изпълнение се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че е извършил всички възложени с договора дейности качествено, в договорените срокове и при спазване разпоредбите на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, Закона за горите и всички останали нормативни документи, касаещи лесокултурната дейност в горски територии. В противен случай същата се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Гаранцията за изпълнение на сключения договор се освобождава при изпълнение на договорните задължения в срока и при условията на т. 4, при условие че резултатите са не по-малко от 80 % прихващане. В случай, че след приемане на работата бъде установено, че не е постигнато прихващане на засадените фиданки по-голямо от 80 %, обектът следва да се попълни за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако изпълнителят не извърши попълването, гаранцията за изпълнение се задържа в полза на Възложителя. Липсата на прихващане и причините за това се констатира чрез съставяне на двустранен протокол, подписан от двете страни, в който се посочват причините за неизпълнението. Ако се установи, че са налице обективни причини, природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства, поради които не е постигнато определеното прихващане, гаранцията не се задържа.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;

2. с пълното (навременно, точно и цялостно) изпълнение на всички задължения по договора;

3. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

4. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вече не отговаря на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание, във връзка с възлагането на дейността;

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите (ако е приложимо);

4.4. В случаите по раздел II. т. 1.5.1.

4.5. Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи:

5.1. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, които не желае да отстрани за своя сметка;

5.2. При установено количествено неизпълнение на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете по договора в продължение на два поредни месеца;

5.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не е изпълнил някое от задълженията си по раздел II. т. 4.2 и 4.3 от договора. В този случай внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни някое от задълженията си по раздел II.  т. 2.1-2.4, т. 2.8 и 2.9 от договора. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за пропуснати ползи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като внесената гаранция за изпълнение на договора се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни. При извършена дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението отговоря на условията на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на действително извършената работа.

7. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини – форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителната разпоредба на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на реално извършените дейности, когато са спазени условията на договора, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

VI. СЪОБЩЕНИЯ

1. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма.

2. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седемдневен срок да информира ответната страна.

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

1. Настоящият договор може да бъде анексиран в случай на причини, породени от климатични промени или други обективни обстоятелства.

2.  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.

3. За неуредени с този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за горите и други действащи нормативни актове в страната.

4. Настоящият договор може да бъде изменен само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

5. Възникналите спорове по този договор се решават по споразумение между страните, а когато се окаже невъзможно – по съдебен ред.

6. Неразделна част от договора са скици, технологични планове, спецификация и техническо задание.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТП „ДГС – Асеновград”                                                               ………………………….

1. …………..………….	                                                            ………………………….

/инж……………………../                                                                ………………………….

2. ………………………..

/…………………………. /

Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В ОБЕКТ  „КЗ-2025 год.“

1. Предмет на процедурата и описание на включените дейности: Извършване на лесокултурни дейности в обект „КЗ-2025 год.“, с предмет на дейност „Попълване, залесяване и отглеждане на култури“, в  района на дейност на  ТП „ДГС – Асеновград“ на ЮЦДП ДП, гр. Смолян“, по операции, съгласно технологичен план и спецификация, спрямо достигнатата цена – неразделна част от договора, включващо лесокултурни дейности:

1.1. Попълване на тригодишни култури:

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел – в подотдел 151 „р“ – 986 бр., в подотдел 151 „с“ – 773 бр.;

1.2. Попълване на четиригодишни иглолистни култури

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272бр, в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272 бр., в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в подотдел 156 „к“ – 182 бр., в подотдел 156 „л“ – 272 бр., в подотдел 285 „е“ – 246 бр., в подотдел 289 „а“ – 375 бр., в подотдел 289 „г“ – 124 бр.;

1.3. Попълване на петгодишни иглолистни култури

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 151„х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25см. – в подотдел 151„х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в в подотдел 151 „х“ – 1151 бр., в подотдел 156 „ц“ – 115 бр.;

Броят на фиданките за попълване е взет от есенната инвентаризация на културите.

- 1.4. Залесяване

- Временно съхранение на семенни фиданки – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размер на дупките 12/25 см. – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

1.5. Отглеждане на семенни култури – първо отглеждане на едногодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30см – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.,

1.6.Отглеждане на семенни култури- следващо отглеждане на едногодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30 см – в подотдел 152 „д“- 1330 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 152 „д“;

- Поставяне на предпазни опаковки върху връхните леторасли на фиданките, за защита от дивечови повреди – в подотдел 152 „д“ – 1330 бр.;

1.7. Отглеждане на семенни култури – първо отглеждане на тригодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30 см – в подотдел 151 „с“ – 1064 бр., в подотдел 151 „р“ – 1596 бр.;

1.8. Отглеждане на семенни култури – следващо отглеждане на тригодишни семенни култури

- Окопаване на култури в площадки 30/30см – в подотдел 151 „с“ – 1064 бр., в подотдел 151 „р“ – 1596 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп-в подотдели 151 „с“ – 0,5 дка, в подотдел 151 „р“ – 1 дка;

1.9. Първо отглеждане  на четиригодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 2 „л“ – 532 бр., в подотдел 2 „п“ – 798бр., в подотдел 285 „е“ – 798 бр., 289 „а“ – 532 бр., в подотдел 156 “к“ – 266 бр., в подотдел 156 „л“ – 452 бр., в подотдел 289 „г“ – 266 бр.;

1.10. Следващо отглеждане  на четиригодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 2 „л“ – 532 бр., в подотдел 2 „п“ – 798бр., в подотдел 285 „е“ – 798 бр., 289 „а“ – 532 бр., в подотдел 156 „к“ – 266 бр., в подотдел 156 „л“ – 452 бр., в подотдел 289 „г“ – 266 бр.;

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 289 „г“ – 0,50 дка, в подотдел 2 „л“ – 0,5 дка, в подотдел 2 „п“ – 0,5 дка, в подотдел 285 „е“ – 0,5 дка, 289 „а“ – 0,5 дка, в подотдел 156 „к“ – 0,5 дка, в подотдел 156 „л“ – 0,5 дка;

1.11. Първо отглеждане  на петгодишни иглолисти култури

- Окопаване на иглолистни култури в площадки 30/30см – в подотдел 151 „х“ – 1862 бр., в подотдел 156 „ц“– 1330 бр.;

1.12. Следващо отглеждане на пет годишни култури

- Изрязване на плевели със сърп – в подотдел 151 „х“ – 1,4 дка., в подотдел 156 „ц“-0,4дка

1.13. Попълване  на семенни култури

- Направа на площадки за попълване с ръчни инструменти – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.

- Временно съхраняване на семенни фиданки 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

- Отваряне на дупки с моторен свредел с размери на дуплките 12/25 см – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

- Садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел – 388 „3“ – 439 бр; 383 „с“ – 1822 бр.;

1.14. Отглеждане на семенни фиданки

Първо отглеждане

- Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадките – 388 „3“ – 2 чдн, 383 „с“ – 5 чдн;

- Окопаване в площадки – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

- Поливане на семенни фиданки при необходимост – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

Второ отглеждане

- Косене на трева в междуредията с тример/храсторез извън площадките – 388 „3“ – 2 чдн, 383 „с“ – 5 чдн;

- Окопаване в площадки – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

- Поливане на семенни фиданки при необходимост – 388 „3“ – 800 бр; 383 „с“ – 2500 бр.

2. ТЕХНОЛОГИЧНИ  ИЗИСКВАНИЯ:

2.1. Залесяване и попълване на култури: Временно съхраняване на семенищни фиданки – При съхраняване и транспорт кореновата система на фиданките да се предпазва от подсушаване. Фиданките да се съхраняват в земни окопи на сенчести и предпазени от вредители и паша места, на тънък пласт покрити с мъх (папрат), под наклон от 30 градуса, като между тях се поставя пръст, която се притъпква и полива с вода, за да се избегне образуване на  въздушни джобове. Фиданките да се съхраняват веднага след получаването им. Местата за съхраняване да са съгласувани с представители на ТП „ДГС – Асеновград”.

2.2. Отваряне на дупки с моторен свредел

Отварянето на дупките да се извършва с бензинов моторен свредел, размерите на дупките да са с диаметър 12 см и дълбочина 25 см. Разнасянето на фиданките да става в подносни сандъчета, покрити с влажен мъх или слама. При разнасяне на фиданките до посадните места да не се допуска просъхване на кореновата система.

2.3 Садене на фиданки в малки дупки отворени с моторен свредел (диаметър 10-12 см) Саденето на фиданките в дупки отворени с моторен свредел да става веднага след отварянето на дупките, за да не се заровят или се изгуби влагата, след притъпкването им със садилно колче, с което да се издърпва рохка и влажна пръст с острата страна на колчето около корена на фиданката. Избутва се малко пръст, притъпква се с тъпата част на колчето и след това операцията се повтаря, до пълното затягане на корена на фиданката, така че да не остава въздушен джоб. Кореновата шийка на фиданката да е от 3 до 5 см. под повърхността на почвата. При засаждане да не се допуска подгъване, разкъсване, увреждане, усукване и сплескване на кореновата система.

2.4. Отглеждане на горски култури

Окопаването на фиданките в площадките да се извършва с дълбочина от 5 до 10 см и широчина 30 см. С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки, с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. При окопаването тревата да се изважда извън площадката или терасите, освен в случаите на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката с цел задържане на влага. Да не се извършва в случай на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки. С последното отглеждане да се извърши подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и. премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

2.5. Изрязване на плевели да се извършва в ивици с широчина 30 см от горната и двете страни на площадките. Изрязват се плевели, издънки, с цел  ограничаване развитието на конкурентната растителност със сърп или звана, за да не полегнат  върху фиданките и да ги притиснат през зимата

  - Окопаването да се извършва за премахване на плевелна, тревна, храстова и друга конкурентна растителност. При изпълнението на операцията да не се допуска нараняване с инструменти на фиданките. Инструментите за окопаване да бъдат добре изклепани Окопаването на фиданките в площадките да се извършва с дълбочина от 5 до 10 см и широчина 30 см. С това отглеждане ще се извърши откриване на залесените фиданки, с цел създаване на растежен простор и вдървеняване на стъблата. При окопаването тревата да се изважда извън площадката или терасата, освен в случаите на предполагаемо последващо засушаване, когато може да се остави като мулч около фиданката с цел задържане на влага. Да не се извършва в случай на екстремни суши и високи температури, тъй като се предизвиква прегаряне на залесените фиданки. С третото отглеждане да се извърши подготовка на културата за презимуване, т.е. натрупване на почва покрай стъблото и премахване на високи треви и плевели по края на терасите, които е възможно  след натрупване на снежна покривка да полегнат върху залесените фиданки и да ги повредят.

  - Поливане на семенни фиданки с цистерна или помпа шесткратно, с включително доставка на водата при норма 10 л. на 1 брой фиданка. Поливането  се извършва след изрично разпореждане от Възложителя.

  - Косене на трева  с храсторез (тример) – Извършва се в междуредията и площадките на дъбовите фиданки, като се внимава да не се повредят фиданките.

3. Да се спазват Изисквания за качество, като лесокултурните дейности се извършват в съответствие с изискванията на:

-	Наредба № 2 от 07. 02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране (Обн. ДВ бр. 16/2013 г.)

-	Всички нормативни актове, касаещи лесокултурната дейност в горските територии;

- Изискванията, поставени в настоящото техническото задание.